SINTESI ESECUTIVA - SISTEMA GESTIONALE GARAGE

# OBIETTIVO DEL PROGETTO

Realizzare un’applicazione web collaborativa per la gestione operativa di un garage con officina meccanica e carrozzeria, ottimizzando il flusso di lavoro tra i diversi ruoli aziendali.

# UTENTI E RUOLI

### Ruoli Principali

- GM (General Manager) - Responsabile gestione generale

- CMM (Car Mechanic Manager) - Responsabile officina meccanica

- CBM (Car Body Manager) - Responsabile carrozzeria

### Utenti Simultanei

- Massimo 4 utenti contemporanei

- Possibilità di espansione futura

# FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

### 1. Gestione Calendario Lavori - PRIORITÀ MASSIMA

- Creazione schede lavoro con valutazione danni

- Workflow approvazione (GM → CMM/CBM)

- Integrazione Google Calendar

- Algoritmo suggerimento appuntamenti automatico

- Dashboard personalizzate per ruolo

### 2. Gestione Ordini Parti di Ricambio

- Verifica disponibilità magazzino automatica

- Ricerca intelligente fornitori (AI)

- Tracciamento stati ordini

- Prenotazione parti per schede lavoro

### 3. Gestione Magazzino

- Inventario parti di ricambio

- Movimenti carico/scarico

- Alert scorte minime

- Associazione parti-schede lavoro

- Gestione forniture con uso parziale

### 4. Gestione Pneumatici

- Deposito pneumatici stagionali

- Scadenzario cambio semestrale

- Alert automatici clienti (email/SMS/WhatsApp)

- Gestione appuntamenti cambio gomme

### 5. Scadenziario Manutenzione Veicoli

- Manutenzione ordinaria e straordinaria

- Alert automatici per scadenze

- Gestione ricorrenze

### 6. Gestione Auto di Cortesia

- Parco auto cortesia/servizio

- Gestione contratti leasing/affitto

- Sistema assegnazione automatica

- Verifica disponibilità per date

### 7. Report e Statistiche

- Dashboard operative

- Report schede lavoro

- Statistiche magazzino

- Export dati (PDF/Excel)

# ARCHITETTURA TECNICA

### Stack Tecnologico

Frontend:  React.js + Tailwind CSS (responsive, mobile-friendly)
Backend:   FastAPI (Python 3.11+)
Database:  SQLite (sviluppo locale) → PostgreSQL (produzione cloud)
ORM:       SQLAlchemy 2.0
Auth:      JWT (autenticazione multi-ruolo)
Tasks:     APScheduler (notifiche automatiche)

### Integrazioni Cloud

- Google Calendar API - Sincronizzazione appuntamenti

- Google Drive API - Storage documenti (foto danni, contratti)

- SendGrid - Email transazionali (gratis fino a 100/giorno)

- Twilio - SMS (opzionale, pay-per-use)

- WhatsApp Business API - Messaggi WhatsApp (opzionale)

- OpenAI/Perplexity API - Ricerca intelligente fornitori

### Hosting Produzione

- Render.com o Railway.app (soluzione completamente gestita)

- Deploy automatico da Git

- SSL gratuito

- Backup automatici

## APPROCCIO DI SVILUPPO

### Strategia: Sviluppo Locale → Deploy Cloud

#### FASE SVILUPPO (Locale)

- Sviluppo completo in ambiente locale

- Database SQLite (file locale, zero configurazione)

- Testing e debugging rapidi

- Nessun costo di hosting

- Pieno controllo

#### FASE PRODUZIONE (Cloud)

- Migrazione su Render/Railway

- Database PostgreSQL gestito

- Attivazione servizi cloud

- Configurazione dominio e SSL

# ROADMAP E TIMELINE – senza AI

### FASE 1 - MVP (Gestione Calendario Lavori) - 2-3 settimane

Obiettivo: Sistema funzionante per gestire il workflow principale

- Setup progetto e database

- Autenticazione multi-ruolo

- Anagrafica clienti e veicoli

- Creazione e gestione schede lavoro

- Workflow approvazione GM → CMM/CBM

- Integrazione Google Calendar

- Dashboard personalizzate

- Algoritmo suggerimento appuntamenti

Deliverable: Applicazione MVP testabile

### FASE 2 - Magazzino Integrato - 1-2 settimane

Obiettivo: Gestione completa inventario e ordini

- Migrazione modulo magazzino da progetto esistente

- Integrazione con schede lavoro

- Verifica disponibilità automatica

- Sistema prenotazione parti

- Ricerca AI fornitori

- Tracciamento stati ordini

Deliverable: Gestione magazzino operativa

### FASE 3 - Servizi Aggiuntivi - 2-3 settimane

Obiettivo: Automazioni e servizi clienti

- Gestione pneumatici stagionali

- Alert automatici cambio gomme

- Scadenziario manutenzioni

- Gestione auto cortesia

- Contratti leasing/affitto

- Sistema assegnazione auto

- Notifiche multi-canale (email/SMS/WhatsApp)

Deliverable: Sistema completo con automazioni

### FASE 4 - Reporting e Deploy - 1 settimana

Obiettivo: Finalizzazione e messa in produzione

- Report operativi e statistiche

- Export dati (PDF/Excel)

- Testing finale

- Migrazione cloud

- Formazione utenti

Deliverable: Sistema in produzione

## TIMELINE COMPLESSIVA

SENZA AI:

Sviluppo Totale: 6-9 settimane (1.5-2 mesi)

Breakdown: - Fase 1 (MVP): 2-3 settimane - Fase 2 (Magazzino): 1-2 settimane - Fase 3 (Servizi): 2-3 settimane - Fase 4 (Deploy): 1 settimana

Con AI:

Sviluppo Totale: 2-4 settimane (0.5-1 mese)

Breakdown: - Fase 1 (MVP): 1 settimane - Fase 2 (Magazzino): 1 settimane - Fase 3 (Servizi): 1 settimane - Fase 4 (Deploy): 1 settimana

# ANALISI COSTI

### Costi di Sviluppo

#### Opzione1: Sviluppo con team di sviluppo umano

- Tariffa: €40-60/ora

- Ore stimate: 640-960 ore

- Costo totale: €25,600-57,600

#### Opzione 2: Sviluppo con AI e Project Management Umano a corpo

- Costo totale: €15.000

### Costi Operativi Mensili

#### In Produzione (Cloud)

- Hosting Render/Railway: €14-20/mese

- Google Workspace: €0 (se già in uso)

- SendGrid (email): €0 (gratis fino a 100/giorno)

- OpenAI API (ricerca fornitori): €20-30/mese

- SMS (Twilio): Pay-per-use, ~€0.05-0.10/SMS

- WhatsApp Business: ~€30-50/mese (opzionale)

Totale minimo: €34-50/mese
Totale con SMS/WhatsApp: €80-120/mese

# WORKFLOW OPERATIVO PRINCIPALE

### Flusso Gestione Scheda Lavoro

1. ARRIVO CLIENTE
   ↓
2. CREAZIONE SCHEDA LAVORO
   - Dati cliente (nuovo/esistente)
   - Dati veicolo
   - Valutazione danno
   - Elenco attività (meccanica/carrozzeria)
   - Elenco parti da sostituire
   ↓
3. VERIFICA MAGAZZINO (automatica)
   - Parti disponibili → PRENOTATE
   - Parti mancanti → SUGGERIMENTO ACQUISTO (AI)
   ↓
4. PROPOSTA AUTO CORTESIA (se richiesta)
   - Verifica disponibilità
   - Assegnazione provvisoria
   ↓
5. APPROVAZIONE GM
   - Revisione scheda
   - Conferma appuntamento (suggerito dal sistema)
   - Conferma auto cortesia
   ↓
6. ASSEGNAZIONE AUTOMATICA
   - Scheda → CMM (attività meccaniche)
   - Scheda → CBM (attività carrozzeria)
   - Evento Google Calendar creato
   ↓
7. GESTIONE ORDINI (se necessario)
   - Ordine parti mancanti
   - Tracciamento: "In arrivo" → "Disponibile"
   ↓
8. ESECUZIONE LAVORI
   - CMM/CBM aggiornano stato
   - Registrazione parti utilizzate
   ↓
9. COMPLETAMENTO
   - Chiusura scheda
   - Notifica cliente
   - Restituzione auto cortesia

# MODELLO DATI PRINCIPALE

### Entità Database Principali

- users - Utenti e ruoli (GM/CMM/CBM)

- customers - Anagrafica clienti

- vehicles - Veicoli (clienti + cortesia)

- work_orders - Schede lavoro

- work_order_activities - Attività per scheda

- parts - Parti di ricambio

- work_order_parts - Parti associate a schede

- stock_movements - Movimenti magazzino

- tires - Pneumatici depositati

- courtesy_cars - Auto cortesia

- car_assignments - Assegnazioni auto

- maintenance_schedules - Scadenziari manutenzione

- notifications - Notifiche inviate

- calendar_events - Eventi Google Calendar

Totale tabelle: 14
Relazioni: Completamente normalizzato con foreign keys

# CARATTERISTICHE TECNICHE

### Frontend (React)

- ✅ Responsive design (desktop + mobile)

- ✅ Interfaccia moderna (Tailwind CSS)

- ✅ Dashboard personalizzate per ruolo

- ✅ Calendario integrato

- ✅ Ricerca e filtri avanzati

- ✅ Notifiche real-time

### Backend (FastAPI)

- ✅ API REST documentate (Swagger automatico)

- ✅ Autenticazione JWT

- ✅ Validazione dati automatica (Pydantic)

- ✅ Performance elevate (async/await)

- ✅ Scheduler task automatici

- ✅ Logging e error handling

### Database

- ✅ SQLite (sviluppo) - Zero configurazione

- ✅ PostgreSQL (produzione) - Scalabile e robusto

- ✅ Migrations automatiche (Alembic)

- ✅ Backup automatici (cloud)

## PROSSIMI PASSI

### Immediati (Questa Settimana)

- ✅ Revisione documenti tecnici

- ✅ Conferma approccio e tecnologie

- ✅ Setup ambiente sviluppo locale

### Fase 1 - Sprint 1 (Settimana 1-2)

- Setup progetto Python (FastAPI + SQLAlchemy)

- Configurazione database SQLite

- Sistema autenticazione

- Anagrafica clienti e veicoli

- UI base React

### Fase 1 - Sprint 2 (Settimana 2-3)

- Creazione schede lavoro

- Workflow approvazione

- Dashboard per ruoli

- Integrazione Google Calendar base

### Fase 1 - Sprint 3 (Settimana 3-4)

- Algoritmo suggerimento appuntamenti

- Sistema catalogazione danni

- UI mobile responsive

- Testing MVP

## 📚 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

### Documenti Tecnici

- ✅ SINTESI_ESECUTIVA.md - Questo documento

- ✅ SPECIFICHE_TECNICHE.md - Architettura dettagliata

- ✅ DATABASE_SCHEMA.sql - Schema database completo

- ✅ API_DOCUMENTATION.md - Endpoint documentati

- ✅ WORKFLOW_OPERATIVI.md - Diagrammi di flusso

- ✅ ROADMAP_IMPLEMENTAZIONE.md - Sprint dettagliati

- ✅ GUIDA_SVILUPPO_AI.md - Istruzioni per Cline/Claude

- ✅ SETUP_LOCALE.md - Setup ambiente Mac

- ✅ SETUP_CLOUD.md - Deploy produzione

- ✅ GUIDA_MIGRAZIONE.md - Locale → Cloud

## ✅ RACCOMANDAZIONI FINALI

### Approccio Consigliato

- ✅ Iniziare con MVP (Fase 1) - Testare workflow principale

- ✅ Sviluppo incrementale - Aggiungere funzionalità gradualmente

- ✅ Testing continuo - Validare ogni funzionalità

- ✅ Feedback frequente - Iterare rapidamente

- ✅ Deploy quando stabile - Migrare cloud solo quando pronto

### Fattori di Successo

- ✅ Coinvolgimento attivo nel testing

- ✅ Feedback chiaro e tempestivo

- ✅ Flessibilità nelle priorità

- ✅ Pazienza nelle iterazioni AI

- ✅ Formazione utenti finali

### Rischi e Mitigazioni

- ⚠️ Rischio: Complessità integrazioni esterne
Mitigazione: Implementazione graduale, testing isolato

- ⚠️ Rischio: Bug complessi con AI
Mitigazione: Iterazioni multiple, documentazione dettagliata

- ⚠️ Rischio: Cambio requisiti
Mitigazione: Architettura modulare, sviluppo agile

## 📞 SUPPORTO E MANUTENZIONE

### Durante Sviluppo

- Supporto AI continuo (Cline/Claude)

- Documentazione automatica del codice

- Testing guidato

### Post-Deploy

- Monitoraggio errori (Sentry - opzionale)

- Backup automatici database

- Aggiornamenti e manutenzione evolutiva